Diario di lavoro

| Luogo | SAMT Aula 423 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 25.09.2026 |  |  |
| Mattino | 10:05-11:35 | Pomeriggio | 12:30-15:45 |

Lavori svolti

Aggiornamento Gantt Gantt consuntivo Finiti Requisiti Finiti Test con procedura Use Case finito Inizio Design: Interfaccia Home Interfaccia selezione giorno

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Use case, Test e Processi da testare -> risolto andando a cercare esempi

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In avanti di 1 quarto d’ora

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Giornata AI