# INFORMAZIONI GENERALI

| Allievo | Nome: Fabio | Cognome: Maruca |
| --- | --- | --- |
|  |  lfd405@samtrevano.ch |  +41 77 457 85 41 |
| Luogo di lavoro | Scuola Arti e Mestieri / CPT Trevano-Canobbio |  |
| Orientamento | ☒ 88601 Sviluppo di applicazioni - 88602 Informatica aziendale - 88603 Tecnica dei sistemi |  |
| Docente | Nome: Geo | Cognome: Petrini |
|  |  geo.pretrini@edu.ti.ch |  +41 ???? |
| Responsabile Progetti | Nome: Geo | Cognome: Petrini |
|  |  geo.pretrini@edu.ti.ch |  +41 ???? |
| Periodo | 04.09 2026 – 07.12.2026 (Presentazioni dal 13.12.2026 al 22.12.2026) |  |
| Orario di lavoro | Secondo orario scolastico 1° Semestre |  |
| Numero di ore | 70 ore/lezione da 45 minuti |  |
| Pianificazione (in ore o %) | Analisi: 15% |  |
|  | Implementazione: 50% |  |
|  | Test: 10% |  |
|  | Documentazione: 25% |  |

- PROCEDURA

  - L’allievo realizza il lavoro autonomamente sulla base del quaderno dei compiti ricevuto il 1 ° giorno.

  - Il quaderno dei compiti è approvato dal responsabile progetti. È anche presentato, commentato e discusso con l’allievo. Con la sua firma, l’allievo accetta il lavoro proposto.

  - L’allievo ha conoscenza della scheda di valutazione prima di iniziare il lavoro.

  - L’allievo è responsabile dei suoi dati.

  - In caso di problemi gravi, l’allievo o il docente avverte immediatamente il responsabile progetti.

  - L’allievo ha la possibilità di chiedere aiuto, ma deve menzionarlo nella documentazione.

  - Alla fine del tempo a disposizione per la realizzazione del LPI, l’allievo deve inviare via e-mail il progetto al docente e al responsabile progetti. In parallelo, anche una copia cartacea della documentazione dovrà essere fornita al docente. Quest’ultima deve essere in tutto identica alla versione elettronica.

- TITOLO

Agenda Intelligente

# HARDWARE E SOFTWARE DISPONIBILE

HARDWARE

- 1 PC di sviluppo (Windows) con strumenti per la compilazione multipiatta

- 1 Dispositivo Mobile (Android) per i test su campo

- Microfono / Hardware di input audio integrato (PC e Smartphone)

- SSD/Storage portatile per backup e applicativo spostabile

SOFTWARE

- Ambiente di sviluppo: Dart SDK, Framework Flutter, IDE (VS Code o Android Studio)

- AI & Speech-to-Text: Whisper AI (libreria PyTorch / whisper.cpp via Dart FFI o API REST)
Apertus AI / LLM locale

- Strumenti di supporto: Git, GitHub per version control, FFmpeg (per la gestione dei flussi audio)

# PREREQUISITI

- Conoscenze di sviluppo software ad oggetti (OOP), architetture software, design pattern e utilizzo di framework, acquisite presso la SAMT

- Conoscenze sull'utilizzo di GIT e sui flussi di version control

- Conoscenze del linguaggio Dart e del rispettivo framework multipiattaforma Flutter

- Conoscenze sull'integrazione di API REST / WebSocket e sull'uso di moduli AI/LLM sia in cloud sia locali (es. bindings C++ tramite dart:ffi)

- Conoscenze base di gestione di database locali (SQLite / Isar DB) per il salvataggio degli eventi dell'agenda

# DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto intende realizzare un'applicazione multipiattaforma (con focus principale su Windows e Android) concepita per la gestione e l'organizzazione della propria agenda personale in modo semplice, rapido e automatizzato.

Attraverso l'implementazione dell'intelligenza artificiale, l'obiettivo fondamentale è facilitare e velocizzare l’uso: l'utente non dovrà compilare manualmente i campi dell'agenda, ma potrà inserire impegni e attività tramite input vocale. Il sistema trascriverà l'audio, analizzerà il testo tramite un modello linguistico (Apertus) per estrarre le informazioni chiave (titolo, data, ora, priorità, categoria) e organizzerà automaticamente le attività nel calendario suggerendo gli orari migliori.

Specifiche applicativo:

- Autenticazione e Profilazione Utente:

- l'applicativo dovrà includere un sistema di login/autenticazione sicuro per proteggere e archiviare in modo personalizzato i dati dell'agenda di ogni utente.

- Gestione della sincronizzazione o del salvataggio persistente dei dati (su database locale o salvataggio su JSON).

- Input Vocale e Trascrizione (Speech-to-Text):

- Integrazione del modulo Whisper AI per la conversione accurata dell'audio in testo.

- Supporto all'elaborazione On-Device (sfruttando whisper.cpp per un funzionamento offline

- Analisi Intelligente e Categorizzazione (LLM):

- Integrazione di un'AI leggera (es. Apertus AI / modelli LLM da 1B-3B parametri) istruita per analizzare la trascrizione grezza.

- Parsing strutturato: L'AI estrarrà le informazioni convertendole in un oggetto formattato (JSON) contenente: Titolo dell'evento, descrizione, Data e Ora di inizio/fine, Categoria (es. Lavoro, Studio, Personale), completata.

- Gestione Calendario e Algoritmo di Scheduling:

- Visualizzazione grafica dell'agenda tramite interfaccia flessibile (vista giornaliera, settimanale e mensile).

- Inserimento guidato: l'algoritmo verificherà le sovrapposizioni e proporrà all'utente lo slot orario ottimale per le nuove attività.

- Aggiunte opzionali:

- Dati gestiti da DB e non da file JSON

- Luogo (dato)

- Eventi condivisi (tra più persone)

# RISULTATI FINALI

- L’allievo è responsabile della consegna al docente e al responsabile progetti:

- Una pianificazione iniziale (entro le due prime settimane) che comprende un approfondimento del progetto con p.es. domande al formatore, analisi di nuovi sistemi / linguaggi, …

  - Obiettivo degli approfondimenti

    - Migliorare la stima per le differenti attività da inserire nel diagramma di Gantt preventivo

  - Una documentazione del progetto

  - Un diario di lavoro

  - Entro la fine della lezione

  - Implementazione dell’applicativo

# PUNTI TECNICI SPECIFICI VALUTATI

La griglia di valutazione definisce i criteri generali secondo cui il lavoro dell’allievo sarà valutato (documentazione, diario, rispetto degli standard, della qualità, ...).

Inoltre, il lavoro sarà valutato sui seguenti 7 punti specifici (punti da A14 a A20):

- FIRMA

| Allievo | Docente |
| --- | --- |
| Canobbio, 30.08.2023 | Canobbio, 30.08.2023 |